DROPi — MASTER PLAN CANONIC

TEXT FINAL NUMEROTAT

PARTEA I — FUNDAMENT & STRATEGIE

CAPITOLUL 5 — ZONA 0: FILIPINE (PUNCTUL DE START STRATEGIC)

5.1 Rolul Zonei 0 în arhitectura DROPi

Zona 0 reprezintă primul mediu operațional real al DROPi și are rolul de a valida, în condiții controlate, întregul sistem tehnic, legal și operațional înainte de orice extindere internațională.

Zona 0 nu este o lansare de marketing și nu este un test informal. Este un program pilot reglementat, documentat și auditat, care stabilește modelul de referință pentru toate zonele viitoare.

5.2 De ce Filipine este ales ca punct de start

Filipine este selectată ca Zona 0 pe baza unei analize strategice care ia în considerare simultan factori geografici, logistici, economici și de reglementare.

Principalele motive includ:

- Geografie insulară extinsă, care face livrarea aeriană logică și justificată

- Infrastructură rutieră limitată sau fragmentată

- Timpi mari de livrare pentru distanțe scurte

- Cerere reală pentru livrări locale rapide

- Posibilitatea implementării unui program pilot controlat

- Costuri de operare și testare mai reduse decât în jurisdicții mai stricte

Filipine oferă un mediu realist în care livrarea asistată de drone nu este un experiment artificial, ci o soluție practică pentru probleme reale.

5.3 Poziționarea oficială a Zonei 0

Zona 0 este poziționată oficial ca:

„Program pilot logistic aerian controlat, cu livrări asistate de drone, operat în zone delimitate, cu puncte fixe de predare și preluare (DronePort-uri), sub supervizare umană și în conformitate cu reglementările locale.”

Această formulare este utilizată consecvent în comunicarea cu autoritățile, partenerii și publicul.

5.4 Obiectivele principale ale Zonei 0

Zona 0 are cinci obiective principale, toate obligatorii pentru continuarea proiectului:

1. Validarea operării legale a livrărilor asistate de drone

2. Validarea funcționării DronePort-urilor ca puncte de control

3. Validarea disciplinei operaționale a piloților

4. Validarea acceptării de către utilizatori și parteneri

5. Validarea unit economics la scară mică

Eșecul oricărui obiectiv declanșează oprirea sau ajustarea programului.

5.5 Selectarea zonei geografice pilot în Filipine

Zona pilot din Filipine este selectată pe baza următoarelor criterii:

- Densitate urbană ridicată

- Trafic rutier problematic

- Accesibilitate pentru DronePort-uri

- Suport local (primărie, barangay)

- Absența restricțiilor aeriene majore

- Volum potențial de livrări P2P și B2B

Zona pilot este limitată ca suprafață și populație pentru a reduce riscul și complexitatea operațională.

5.6 Structura operațională a Zonei 0

Zona 0 este operată prin următoarea structură:

- DROPi Core: furnizează platforma și regulile

- Operator Zonal: entitate locală responsabilă legal

- Piloți autorizați: execută misiunile

- DronePort-uri: puncte fixe de control

- Parteneri locali: furnizează volume reale

Această structură permite delimitarea clară a responsabilităților și facilitează auditul.

5.7 Tipuri de operațiuni permise în Zona 0

În cadrul Zonei 0 sunt permise exclusiv următoarele operațiuni:

- Livrări locale asistate de drone

- Livrări către DronePort-uri

- Livrări P2P controlate

- Livrări B2B cu volum limitat

Sunt excluse explicit operațiuni precum:

- Livrări pe distanțe lungi

- Livrări peste mulțimi

- Livrări în zone neaprobate

- Livrări fără supervizare umană

5.8 Faze de lansare în Zona 0

Zona 0 este lansată în mod gradual, prin următoarele faze:

Faza 1: Testare internă

- Zboruri fără clienți

- Validare proceduri

- Test DronePort

Faza 2: Acces controlat

- Clienți invitați

- Volum mic

- Feedback direct

Faza 3: Acces public limitat

- Zonă restrânsă

- Ore limitate

- Monitorizare intensă

Nu există o lansare publică masivă în Zona 0.

5.9 Indicatori de succes pentru Zona 0

Zona 0 este considerată reușită dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- Minimum 95% livrări reușite

- Zero incidente majore de siguranță

- Cost per livrare stabil și predictibil

- Feedback pozitiv de la utilizatori

- Zero sancțiuni sau avertismente legale

Acești indicatori sunt monitorizați continuu și documentați.

5.10 Criterii de oprire (hard stop)

Zona 0 este oprită imediat dacă apare oricare dintre următoarele situații:

- Incident grav de siguranță

- Neconformitate legală majoră

- Cerere explicită de oprire din partea autorităților

- Pierdere control operațional

- Unit economics negative persistente

Oprirea Zonei 0 este considerată o decizie corectă, nu un eșec.

5.11 Documentarea Zonei 0

Toate activitățile din Zona 0 sunt documentate în detaliu:

- Proceduri

- Log-uri

- Rapoarte

- Feedback

- Lecții învățate

Această documentație constituie baza pentru replicarea ulterioară a modelului în alte jurisdicții.

5.12 Rolul Zonei 0 în extinderea DROPi

Zona 0 devine:

- Playbook operațional

- Argument legal pentru autorități externe

- Dovadă pentru investitori

- Model de referință pentru UE

Fără o Zonă 0 validată, DROPi nu avansează către extindere internațională.

5.13 Concluzia Capitolului 5

Zona 0 din Filipine nu este un experiment, ci fundația strategică a întregului proiect DROPi. Prin validare disciplinată, control operațional și documentare riguroasă, Zona 0 transformă viziunea DROPi într-un model replicabil, credibil și defensibil.