RACI — APROBARE ȘI RESPONSABILITĂȚI SITE DROPi

Referință: CAP. 7 — Dezvoltarea Site-ului

Status: CANONIC / OBLIGATORIU

Acest RACI definește clar cine este Responsabil (R), cine Aprobă (A),

Cine este Consultat (C) și cine este Informat (I) pentru TOATE deciziile

Legate de site-ul public DROPi.

────────────────────────────────────────

ROLURI DEFINITE

────────────────────────────────────────

RG  = Responsabil Guvernanță DROPi

RTS = Responsabil Tehnic Site

RL  = Responsabil Legal / Compliance

QC  = QA / Control Calitate

CM  = Content Manager (conținut, texte, traduceri)

PM  = Product / Project Manager

EX  = Executive / Founders

────────────────────────────────────────

- MODIFICĂRI DE CONȚINUT (TEXT, PAGINI)

────────────────────────────────────────

Scriere / editare conținut:

R: CM

A: RG

C: RL

I: PM, EX

Introducere pagină nouă:

R: CM

A: RG

C: RL, RTS

I: PM, EX

────────────────────────────────────────

- TERMINOLOGIE, LIMBAJ, POZIȚIONARE

────────────────────────────────────────

Schimbare terminologie:

R: CM

A: RG

C: RL

I: PM, EX

Clarificări de autonomie / livrare:

R: RG

A: RG

C: RL

I: EX

────────────────────────────────────────

- STRUCTURĂ SITE / NAVIGAȚIE

────────────────────────────────────────

Modificare meniu:

R: RTS

A: RG

C: CM

I: PM

Adăugare / eliminare secțiuni:

R: RTS

A: RG

C: CM, RL

I: PM, EX

────────────────────────────────────────

- TRADUCERI (i18n)

────────────────────────────────────────

Adăugare limbă nouă:

R: CM

A: RG

C: RL

I: PM, EX

Actualizare traduceri existente:

R: CM

A: RG

C: QC

I: PM

────────────────────────────────────────

- ELEMENTE VIZUALE (UI / DESIGN)

────────────────────────────────────────

Modificări layout:

R: RTS

A: RG

C: QC

I: PM

Introducere elemente vizuale noi:

R: RTS

A: RG

C: CM

I: PM

────────────────────────────────────────

- FORMULARE ȘI COLECTARE DATE

────────────────────────────────────────

Modificare formulare:

R: RTS

A: RG

C: RL

I: PM

Adăugare câmp nou de date:

R: RTS

A: RL

C: RG

I: PM, EX

────────────────────────────────────────

- SEO / META / INDEXARE

────────────────────────────────────────

Schimbare titluri / meta:

R: CM

A: RG

C: QC

I: PM

Indexare pagină nouă:

R: RTS

A: RG

C: CM

I: PM

────────────────────────────────────────

- DEPLOY SITE

────────────────────────────────────────

Pregătire deploy:

R: RTS

A: RG

C: QC

I: PM

Aprobarea finală deploy:

R: —

A: RG

C: RTS, QC

I: EX

────────────────────────────────────────

- INCIDENTE SITE (SIR)

────────────────────────────────────────

Identificare incident:

R: ORICINE

A: —

C: —

I: RG, RTS

Remediere incident:

R: RTS

A: RG

C: RL, QC

I: PM, EX

────────────────────────────────────────

- ROLURI CARE NU POT APROBA

────────────────────────────────────────

Următoarele NU pot aproba modificări critice:

- Content Manager (fără RG)

- QA (fără RG)

- Orice contractor extern

- Orice rol comercial

────────────────────────────────────────

REGULA DE AUR RACI

────────────────────────────────────────

Dacă nu este clar cine aprobă,

Atunci aprobarea revine RESPONSABILULUI DE GUVERNANȚĂ.

Fără aprobare clară → FĂRĂ MODIFICARE.

────────────────────────────────────────

CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Acest RACI elimină:

- Ambiguitatea

- Deciziile informale

- Riscurile de mesaj

- Conflictele interne

Site-ul DROPi este infrastructură instituțională,

Nu un spațiu de improvizație.