DROPi — MASTER PLAN CANONIC

TEXT FINAL NUMEROTAT

PARTEA III — BUSINESS, LEGAL & SCALARE

CAPITOLUL 22 — GO-TO-MARKET FILIPINE (ZONA 0)

22.1 Principiul fundamental al lansării în Zona 0

Lansarea DROPi în Filipine nu este o lansare comercială clasică, ci o lansare operațională controlată.

Principiul de bază este:

Nu lansăm pentru vizibilitate. Lansăm pentru validare.

Zona 0 este utilizată pentru a demonstra că sistemul DROPi poate funcționa legal, sigur și predictibil într-un mediu real.

22.2 Obiectivele strategice ale Zonei 0

Zona 0 are următoarele obiective strategice, toate obligatorii:

- Validarea operării legale sub autoritatea aeronautică locală

- Validarea funcționării DronePort-urilor ca puncte de control

- Validarea disciplinei piloților și a procedurilor

- Validarea acceptării de către utilizatori și parteneri

- Validarea unit economics la volum redus

Zona 0 nu are ca obiectiv maximizarea profitului sau extinderea rapidă.

22.3 Selectarea ariei geografice pilot

Aria pilot este selectată pe baza unor criterii stricte:

- Densitate urbană ridicată

- Infrastructură rutieră congestionată

- Acces facil pentru amplasarea DronePort-urilor

- Sprijin sau toleranță din partea autorităților locale

- Volum potențial real de livrări P2P și B2B

Aria este limitată ca suprafață și populație pentru a reduce riscul și complexitatea.

22.4 Parteneriatele inițiale din Zona 0

Zona 0 se bazează pe parteneriate reale, nu pe simulări.

22.4.1 Operator Zonal

– entitate juridică locală

- Responsabilitate legală

- Interfață cu autoritățile

- Operare DronePort și piloți

22.4.2 Parteneri comerciali

– restaurante locale

- Farmacii

- Artizani

- Mici comercianți online

Partenerii sunt selectați pentru volum constant, nu pentru notorietate.

22.5 Setup-ul infrastructurii inițiale

22.5.1 DronePort-uri inițiale

– 1–2 DronePort-uri Tip A

- Locații controlate

- Acces public limitat

22.5.2 Flota inițială

– 2–4 drone

- Specificații medii

- Redundanță minimă

22.5.3 Piloți

– 2–3 piloți certificați

- Training DROPi

- Program de operare limitat

22.6 Lansarea graduală (soft launch)

Lansarea în Zona 0 se face în trei faze.

22.6.1 Faza 1 — Internă

– zboruri fără clienți

- Testare proceduri

- Validare DronePort

22.6.2 Faza 2 — Acces controlat

– clienți invitați

- Volum redus

- Feedback direct

22.6.3 Faza 3 — Acces public limitat

– zonă restrânsă

- Ore limitate

- Monitorizare permanentă

Nu există o lansare publică masivă.

22.7 Politica de comunicare publică

Comunicarea este strict controlată.

Mesaje permise:

- Program pilot

- Zonă limitată

- Livrare asistată

- Siguranță și control

Mesaje interzise:

- Livrare oriunde

- Autonomie totală

- Revoluție logistică

Limbajul este ales pentru a reduce riscul reputațional.

22.8 Politica de pricing în Zona 0

Pricing-ul din Zona 0 este orientat spre validare, nu spre profit maxim.

Caracteristici:

- Prețuri transparente

- Fără promoții agresive

- Corelate cu costurile reale

Obiectivul este înțelegerea comportamentului utilizatorilor și a structurii costurilor.

22.9 Colectarea și utilizarea feedback-ului

Feedback-ul este colectat sistematic de la:

- Utilizatori finali

- Piloți

- Parteneri comerciali

- Autorități locale

Feedback-ul este documentat și utilizat pentru ajustări procedurale și tehnice.

22.10 KPI de succes pentru Zona 0

Zona 0 este considerată un succes doar dacă sunt îndeplinite simultan:

- Minimum 95% livrări finalizate cu succes

- Zero incidente majore de siguranță

- Unit economics pozitive sau neutre

- Feedback pozitiv constant

- Absența sancțiunilor legale

22.11 Criterii de oprire a Zonei 0

Zona 0 este oprită imediat dacă apare:

- Incident grav de siguranță

- Neconformitate legală majoră

- Pierdere control operațional

- Costuri necontrolate

Oprirea este considerată o decizie corectă, nu un eșec.

22.12 Documentarea Zonei 0

Toate activitățile din Zona 0 sunt documentate riguros:

- Proceduri

- Log-uri

- Rapoarte de incident

- Feedback

- Lecții învățate

Documentația devine baza pentru extinderea ulterioară.

22.13 Rolul Zonei 0 în extinderea internațională

Zona 0 servește drept:

- Playbook operațional

- Dovadă legală de funcționare

- Argument pentru autorități externe

- Bază pentru discuții cu investitori

Fără Zona 0 validată, DROPi nu inițiază extinderea în alte jurisdicții.

22.14 Concluzia Capitolului 22

Go-to-market-ul din Filipine este o etapă de validare strategică, nu un pariu comercial.

Prin lansare controlată, parteneriate reale și disciplină operațională, DROPi transformă Zona 0 într-un fundament solid pentru scalare globală.