ANEXA 17.D — CHECKLIST MANAGEMENT RISC

DROPi — MASTER PLAN CANONIC

Referință: Cap. 17 — Managementul Riscului

Status: OBLIGATORIU / PASS–FAIL / AUDIT-READY

Acest checklist este instrumentul operațional prin care DROPi

Validează că orice risc este identificat, evaluat, gestionat

Și auditat înainte de acceptare sau operare.

Orice FAIL blochează acceptarea riscului.

────────────────────────────────────────

- IDENTIFICARE RISC

────────────────────────────────────────

□ Riscul este descris clar și specific

□ Categoria de risc este selectată corect

(tehnic / operațional / siguranță / legal / date / reputațional /

Integrare / guvernanță)

□ Contextul apariției este documentat

□ Riscul este înregistrat în Registrul de Risc (Anexa 17.A)

Risc neînregistrat = RISC INACCEPTABIL.

────────────────────────────────────────

- EVALUARE RISC

────────────────────────────────────────

□ Probabilitatea este evaluată (scăzută / medie / ridicată)

□ Impactul este evaluat (scăzut / mediu / ridicat / critic)

□ Nivelul de risc este determinat prin Matricea de Risc (Anexa 17.B)

□ Evaluarea este justificată factual

□ Data evaluării este înregistrată

Evaluare incompletă = FAIL.

────────────────────────────────────────

- MITIGARE DEFINITĂ

────────────────────────────────────────

□ Există măsuri de prevenție

□ Există măsuri de limitare

□ Există fallback / oprire (unde este cazul)

□ Măsurile sunt fezabile tehnic

□ Măsurile sunt documentate

Risc fără mitigare = FAIL IMEDIAT.

────────────────────────────────────────

- RESPONSABIL DE RISC

────────────────────────────────────────

□ Responsabilul este desemnat explicit

(RG / RT / QA / RO)

□ Responsabilul acceptă rolul

□ Autoritatea responsabilului este adecvată nivelului de risc

□ Escaladarea este definită (dacă este necesar)

Responsabil neclar = NEACCEPTAT.

────────────────────────────────────────

- ACCEPTARE SAU TRATARE RISC

────────────────────────────────────────

□ Risc scăzut → monitorizare

□ Risc mediu → plan de mitigare activ

□ Risc ridicat → acțiune imediată + aprobare RG

□ Risc critic → oprire / suspendare + decizie guvernanță

Acceptarea riscului:

□ este documentată

□ este aprobată de guvernanță (unde este cazul)

────────────────────────────────────────

- AUDIT ACTIV

────────────────────────────────────────

□ Riscul este vizibil auditului

□ Deciziile sunt trasabile

□ Log-urile sunt corelate

□ Reevaluarea este programată

Fără audit activ → RISC INVALID.

────────────────────────────────────────

- REEVALUARE ȘI REVIZUIRE

────────────────────────────────────────

□ Există dată de revizuire

□ Reevaluare după incidente sau schimbări majore

□ Statusul riscului este actualizat

□ Lecțiile învățate sunt documentate

────────────────────────────────────────

- CRITERII PASS / FAIL

────────────────────────────────────────

PASS:

- Toate secțiunile sunt completate

- Mitigarea este clară

- Responsabilul este desemnat

- Auditul este activ

FAIL:

- Orice secțiune incompletă

- Lipsă responsabil

- Lipsă audit

- Subestimare nejustificată

────────────────────────────────────────

- VALIDARE FINALĂ

────────────────────────────────────────

Risk_ID:

Categorie:

Nivel risc:

Responsabil:

Rezultat: □ PASS  □ FAIL

QA & Compliance:

Nume / Semnătură:

Responsabil Guvernanță:

Nume / Semnătură:

────────────────────────────────────────

CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Checklist-ul Management Risc DROPi garantează că

Niciun risc nu este ignorat, asumat informal

Sau operat fără control.

Risc controlat = sistem sigur.

Risc necontrolat = sistem inacceptabil.