CHECKLIST 13.F — ROLLBACK READINESS

DROPi — MASTER PLAN CANONIC

Referință: Cap. 13 — Testare, QA & Release Discipline

Status: OBLIGATORIU / PASS–FAIL / AUDIT-READY

Acest checklist validează capacitatea reală a sistemului DROPi

De a reveni rapid și sigur la o versiune stabilă.

Orice FAIL blochează release-ul.

────────────────────────────────────────

- IDENTIFICAREA VERSIUNII STABILE

────────────────────────────────────────

□ Ultima versiune stabilă este identificată explicit

□ Versiunea stabilă este documentată (ID, dată, scope)

□ Versiunea stabilă este disponibilă pentru redeploy

□ Dependențele versiunii stabile sunt compatibile

□ Configurațiile asociate sunt păstrate

Fără versiune stabilă → RELEASE BLOCAT.

────────────────────────────────────────

- PROCEDURĂ DE ROLLBACK TESTATĂ

────────────────────────────────────────

□ Procedura de rollback este documentată pas cu pas

□ Procedura a fost testată recent în STAGING

□ Timpul de rollback este acceptabil (SLO intern)

□ Rollback-ul restabilește funcționalitatea completă

□ Rollback-ul nu pierde date critice

□ Rollback-ul nu rupe logarea / auditul

Procedură netestată = FAIL.

────────────────────────────────────────

- DECLANȘATORI DE ROLLBACK

────────────────────────────────────────

□ Declanșatori clari sunt definiți (incident, risc, neconformitate)

□ Orice risc de siguranță declanșează rollback

□ Orice risc legal declanșează rollback

□ Orice defect critic declanșează rollback

□ Decizia nu necesită consens extins

Ambiguitate în declanșare = RISC MAJOR.

────────────────────────────────────────

- RESPONSABIL DE ROLLBACK

────────────────────────────────────────

□ Responsabil unic de rollback este desemnat

□ Rolul este documentat

□ Responsabilul este disponibil la release

□ Autoritatea de declanșare este clară

□ Back-up de responsabil este desemnat

Fără responsabil → FAIL IMEDIAT.

────────────────────────────────────────

- PROTECȚIA DATELOR ȘI AUDITUL

────────────────────────────────────────

□ Datele sunt protejate în timpul rollback-ului

□ Log-urile rămân imutabile

□ Evenimentele de rollback sunt logate

□ Auditul poate reconstrui evenimentul

□ Nicio acțiune nu rămâne neexplicată

Rollback fără audit = NEACCEPTAT.

────────────────────────────────────────

- COMUNICARE INTERNĂ

────────────────────────────────────────

□ Canalele de notificare sunt definite

□ Echipa este informată rapid

□ Statusul este clar comunicat

□ Nu există comunicare publică neaprobată

────────────────────────────────────────

- VALIDARE POST-ROLLBACK

────────────────────────────────────────

□ Sistemul funcționează conform versiunii stabile

□ Testele critice sunt rulate din nou

□ Monitorizarea este activă

□ Incidentul este documentat complet

□ Lecțiile învățate sunt notate

────────────────────────────────────────

- CRITERII PASS / FAIL

────────────────────────────────────────

PASS:

- Versiune stabilă disponibilă

- Procedură testată

- Responsabil desemnat

- Audit complet

FAIL:

- Orice lipsă din cele de mai sus

- Orice ambiguitate de autoritate

- Orice pierdere de date sau log

────────────────────────────────────────

- VALIDARE FINALĂ

────────────────────────────────────────

Versiune stabilă:

Dată test rollback:

Mediu test (STAGING):

Rezultat: □ PASS  □ FAIL

Responsabil Rollback:

Nume / Semnătură:

QA Lead:

Nume / Semnătură:

────────────────────────────────────────

CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Rollback Readiness DROPi garantează că

Orice release poate fi retras rapid și sigur.

Rollback-ul nu este un eșec,

Ci o funcție de siguranță instituțională.