ANEXĂ — PROCEDURĂ ROLLBACK POST-DEPLOY

DROPi — MASTER PLAN CANONIC

Referință: Cap. 7 (Dezvoltarea Site-ului)

Status: CANONIC / OBLIGATORIU

────────────────────────────────────────

- SCOPUL PROCEDURII

────────────────────────────────────────

Această procedură definește pașii obligatorii pentru revenirea (rollback)

La o versiune stabilă a site-ului DROPi după un deploy,

În cazul apariției unui risc legal, reputațional, tehnic sau canonic.

Rollback-ul este considerat mecanism de siguranță instituțională,

Nu eșec operațional.

────────────────────────────────────────

- CÂND SE DECLANȘEAZĂ ROLLBACK-UL

────────────────────────────────────────

Rollback-ul se declanșează imediat dacă după deploy apare oricare dintre următoarele:

- Încălcarea separației site ↔ aplicație

- Conținut interpretabil ca serviciu activ

- Eroare de traducere cu impact de sens

- Expunere de date nepermise

- Incident semnalat de autorități

- Activarea procedurii Site Incident Response (SIR)

Nu este necesară confirmare ierarhică pentru declanșare.

────────────────────────────────────────

- AUTORITATEA DE DECLANȘARE

────────────────────────────────────────

Au dreptul să ceară rollback imediat:

- Responsabil Guvernanță DROPi

- Responsabil Legal / Compliance

- Responsabil Tehnic Site (în caz de risc evident)

Orice membru al echipei poate semnala necesitatea rollback-ului.

────────────────────────────────────────

- FEREASTRA DE TIMP (T0–T30 MIN)

────────────────────────────────────────

T0 = momentul identificării riscului

În maxim 30 de minute:

- Se oprește accesul public la elementul afectat

- Se decide rollback total sau parțial

- Se notifică guvernanța

Întârzierea nejustificată este considerată abatere de guvernanță.

────────────────────────────────────────

- TIPURI DE ROLLBACK

────────────────────────────────────────

Rollback PARȚIAL:

- Eliminarea unei pagini

- Dezactivarea unei componente

- Revenire la conținut anterior local

Rollback TOTAL:

- Revenire completă la versiunea stabilă precedentă

- Aplicabil în caz de risc critic

Alegerea tipului este decisă de guvernanță.

────────────────────────────────────────

- PAȘI TEHNICI DE ROLLBACK

────────────────────────────────────────

Responsabil Tehnic Site:

- Identifică ultima versiune stabilă

- Validează integritatea acesteia

- Efectuează rollback-ul

- Golește cache / CDN

- Verifică accesibilitatea publică

Nu sunt permise rollback-uri parțiale improvizate.

────────────────────────────────────────

- VERIFICARE POST-ROLLBACK

────────────────────────────────────────

După rollback se verifică obligatoriu:

- Funcționarea navigației

- Consistența traducerilor

- Absența elementelor nepermise

- Alinierea cu Cap. 7

Site-ul rămâne online doar după validare.

────────────────────────────────────────

- DOCUMENTAREA ROLLBACK-ULUI

────────────────────────────────────────

Fiecare rollback este documentat într-un registru intern:

- ID rollback

- Versiune retrasă

- Versiune restaurată

- Motiv

- Tip (parțial / total)

- Durată expunere

- Persoane implicate

Documentarea este obligatorie.

────────────────────────────────────────

- COMUNICARE (DACĂ ESTE NECESAR)

────────────────────────────────────────

Dacă rollback-ul a fost vizibil public:

- Se poate publica mesaj neutru de mentenanță

- NU se explică detalii tehnice

- NU se promit funcții viitoare

Comunicarea este aprobată de guvernanță.

────────────────────────────────────────

- ANALIZĂ POST-INCIDENT

────────────────────────────────────────

După rollback:

- Se analizează cauza reală

- Se identifică breșele de proces

- Se actualizează checklist QA

- Se ajustează procedurile dacă este necesar

Rollback-ul este tratat ca lecție de arhitectură.

────────────────────────────────────────

- REGULA DE AUR

────────────────────────────────────────

Este întotdeauna preferabil:

- Un rollback rapid

Decât

- Menținerea online a unui risc.

────────────────────────────────────────

- CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Procedura Rollback Post-Deploy asigură

Că site-ul DROPi rămâne:

- Canonic

- Conform

- Defensiv

- Credibil instituțional

Aplicarea ei este obligatorie și non-negociabilă.