ANEXA 17.A — REGISTRU DE RISC

DROPi — MASTER PLAN CANONIC

Referință: Cap. 17 — Managementul Riscului

Status: CANONIC / OBLIGATORIU / AUDIT-READY

Această anexă definește Registrul Oficial de Risc DROPi.

Registrul este instrumentul central prin care toate riscurile

sunt identificate, evaluate, gestionate și auditate.

Un risc care nu există în acest registru este considerat NEIDENTIFICAT

și implicit NEACCEPTABIL.

────────────────────────────────────────

1. PRINCIPIUL DE BAZĂ

────────────────────────────────────────

• Orice risc trebuie să fie vizibil

• Orice risc trebuie să aibă responsabil

• Orice risc trebuie să aibă măsuri

• Orice risc trebuie să fie auditat

Registrul este actualizat continuu,

nu doar la incidente.

────────────────────────────────────────

2. STRUCTURA REGISTRULUI DE RISC

────────────────────────────────────────

Pentru fiecare risc se înregistrează obligatoriu următoarele câmpuri:

• RISK_ID

– identificator unic

– generat automat

– nereutilizabil

• CATEGORIE_RISC

– tehnic

– operațional

– siguranță

– legal & compliance

– date & GDPR

– reputațional

– integrare & ecosistem

– guvernanță

• DESCRIERE

– descriere clară și specifică

– fără formulări vagi

• PROBABILITATE

– scăzută

– medie

– ridicată

• IMPACT

– scăzut

– mediu

– ridicat

– critic

• NIVEL_RISC

– derivat din matricea probabilitate × impact

– scăzut / mediu / ridicat / critic

• MĂSURI_DE_MITIGARE

– prevenție

– limitare

– fallback

– oprire

– audit suplimentar

• RESPONSABIL

– rol clar (RG / RT / QA / RO)

– nu persoană generică

• STATUS

– identificat

– în evaluare

– mitigat

– acceptat

– monitorizat

– închis

────────────────────────────────────────

3. REGULI DE CLASIFICARE

────────────────────────────────────────

• Riscurile CRITICE necesită acțiune imediată

• Riscurile RIDICATE necesită plan de mitigare aprobat

• Riscurile MEDII sunt monitorizate activ

• Riscurile SCĂZUTE sunt revizuite periodic

Acceptarea riscului:

– este permisă doar prin aprobare de guvernanță

– este documentată

– este auditată

────────────────────────────────────────

4. ACTUALIZARE ȘI REVIZUIRE

────────────────────────────────────────

Registrul este actualizat:

• la apariția unui risc nou

• după fiecare incident

• după fiecare schimbare majoră

• periodic (revizie programată)

Nicio modificare fără log de schimbare.

────────────────────────────────────────

5. RELAȚIA CU AUDITUL

────────────────────────────────────────

Registrul de risc:

• este read-only pentru audit

• este corelat cu incidentele

• este utilizat în rapoarte instituționale

• poate fi solicitat de autorități

────────────────────────────────────────

6. REGULA DE AUR

────────────────────────────────────────

Dacă un risc nu este înregistrat,

el NU este gestionat.

────────────────────────────────────────

7. CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Registrul de Risc DROPi este coloana vertebrală

a managementului riscului instituțional.

Vizibilitate → Control → Audit → Încredere.