ANEXA 16.B — MATRICE DE DECIZIE

DROPi — MASTER PLAN CANONIC

Referință: Cap. 16 — Guvernanță

Status: CANONIC / OBLIGATORIU / AUDIT-READY

Această anexă definește clasificarea deciziilor în DROPi,

Nivelurile de autoritate asociate și criteriile standard

De evaluare a impactului. Scopul este prevenirea deciziilor

Improvizate și asigurarea controlului instituțional.

────────────────────────────────────────

- PRINCIPIUL DE BAZĂ

────────────────────────────────────────

Orice decizie DROPi:

- Este clasificată

- Are autoritate clară

- Este evaluată înainte de execuție

- Este documentată și auditată

Deciziile neclasificate sunt invalide.

────────────────────────────────────────

- DECIZII STRATEGICE

────────────────────────────────────────

DEFINIȚIE:

Decizii cu impact structural, pe termen lung,

Asupra arhitecturii, direcției sau extinderii DROPi.

EXEMPLE:

- Schimbări majore de arhitectură

- Extindere în noi țări / regiuni

- Parteneriate strategice

- Modificări de model operațional

AUTORITATE:

R: Responsabil Guvernanță (RG)

A: Consiliu de Guvernanță (CG)

C: Responsabil Tehnic (RT), QA & Compliance (QA)

I: Responsabil Operațional (RO)

REGULĂ:

Fără aprobare CG → DECIZIE INTERZISĂ.

────────────────────────────────────────

- DECIZII OPERAȚIONALE

────────────────────────────────────────

DEFINIȚIE:

Decizii legate de funcționarea zilnică a sistemului,

Fără modificări structurale permanente.

EXEMPLE:

- Lansare livrări într-o zonă

- Suspendare temporară zonă

- Alocare resurse operaționale

- Aplicare fallback operațional

AUTORITATE:

R: Responsabil Operațional (RO)

A: Responsabil Guvernanță (RG)

C: QA, RT (după caz)

I: Consiliu de Guvernanță (CG)

REGULĂ:

Deciziile operaționale sunt auditate post-execuție.

────────────────────────────────────────

- DECIZII TEHNICE

────────────────────────────────────────

DEFINIȚIE:

Decizii privind implementarea, securitatea și

Funcționarea tehnică a platformei.

EXEMPLE:

- Release-uri critice

- Rollback-uri

- Modificări de securitate

- Schimbări de configurație PROD

AUTORITATE:

R: Responsabil Tehnic (RT)

A: Responsabil Guvernanță (RG)

C: QA

I: CG, RO

REGULĂ:

QA poate bloca orice decizie tehnică neconformă.

────────────────────────────────────────

- DECIZII DE URGENȚĂ

────────────────────────────────────────

DEFINIȚIE:

Decizii necesare imediat pentru protejarea

Persoanelor, bunurilor sau conformității legale.

EXEMPLE:

- STOP de siguranță

- Oprire livrări

- Oprire sistem

- Suspendare integrare la incident

AUTORITATE:

R: Responsabil Operațional (RO) sau RG

A: Responsabil Guvernanță (RG)

C: RT, QA

I: CG

REGULĂ:

Decizia se ia imediat.

Documentarea și auditul sunt obligatorii ulterior.

────────────────────────────────────────

- CRITERII DE EVALUARE A IMPACTULUI

────────────────────────────────────────

Fiecare decizie este evaluată pe baza următoarelor criterii:

• Impact asupra siguranței (PRIORITAR)

• Impact legal / conformitate

• Impact operațional

• Impact reputațional

• Reversibilitate

• Durată impact

• Zonă afectată (local / sistemic)

Deciziile cu impact mare necesită

Nivel superior de aprobare.

────────────────────────────────────────

- REGULI TRANSVERSALE

────────────────────────────────────────

• Siguranța are prioritate absolută

• Reversibilitatea este preferată

• Deciziile de urgență nu se amână

• Lipsa documentării = neconformitate

• Auditul este obligatoriu pentru toate deciziile

────────────────────────────────────────

- DOCUMENTARE ȘI AUDIT

────────────────────────────────────────

Pentru fiecare decizie se înregistrează:

• tip decizie

• autoritate R / A

• criterii impact

• motiv

• rezultat

• timestamp

Aceste date sunt disponibile auditului intern și extern.

────────────────────────────────────────

- CONCLUZIE

────────────────────────────────────────

Matricea de decizie DROPi asigură

Claritate, viteză controlată și responsabilitate.

Decizia corectă nu este cea mai rapidă,

Ci cea mai sigură și explicabilă.